
                                                                                                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                                                                                                               рішенням виконкому 

                                                                                                                                                                                                Люблинецької селищної ради

                                                                                                                                             


                                   від  27.02.2025 року № 2/


П Л А Н
дій  Люблинецької селищної ради з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2025 році

	№

з/п
	Заходи
	Відповідальні за виконання
	Термін виконання
	Примітка



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Уточнити плани дії з весняної повені та дощових паводків, визначити найнебезпечніші об’єкти та ділянки місцевості, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ. Спланувати необхідні заходи, конкретних виконавців, джерела матеріального і фінансового забезпечення.
	селищний голова, заступник селищного голови,  старости, директор КП «Екокомунсервіс», начальник фінансового відділу виконкому селищної ради
	До 10.03.2025
	

	2.
	Відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних  з паводком та повінню.
	директор КП «Екокомунсервіс» начальник та спеціалісти земельно-екологічного відділу виконкому селищної ради
	До 10.03.2025
	

	3.
	Перевірити стан водосховищ, водогосподарських і гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та об’єктів, які розташовані  в зоні  впливу шкідливої дії паводка, повені. 
	заступник селищного голови,  старости, директор КП «Екокомунсервіс»
	До 10.03.2025
	

	4.
	Підготувати об’єкти житлово-комунального господарства до роботи в період повені, звернувши особливу увагу на готовність каналізаційних споруд і мереж, водозабору, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води та інших об’єктів комунального господарства до безперебійної роботи у період максимального навантаження від повеневих і дощових вод.


	директор КП «Екокомунсервіс»
	До 15.03.2025
	

	1
	2
	3
	4
	5

	5.
	Підготувати до проведення запобіжних заходів і ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, рухоме насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливно- мастильних матеріалів.
	заступник селищного голови,  старости, директор КП «Екокомунсервіс»
	До 15.03.2025
	

	6.
	На підставі багаторічних спостережень скласти прогноз можливого затоплення господарств, садиб, будинків, визначити їх перелік, а з початком повені, дощових паводків-здійснювати постійний моніторинг за їх станом.
	селищний голова,  старости, директор КП «Екокомунсервіс», начальник та спеціалісти земельно-екологічного відділу виконкому селищної ради 
	До 10.03.2025
	

	7.
	Провести згідно з затвердженими планами відповідну підготовку та інструктажі з правил техніки безпеки з особовим складом, який залучається до проведення попереджувальних заходів та робіт з ліквідації наслідків повені (паводку), забезпечити їх неухильне дотримання безпосередньо під час виконання робіт.
	селищний голова,            директор КП «Екокомунсервіс»
	На період повені, паводку  
	

	8.
	Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів. Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи систем зливної каналізації населених пунктів в умовах можливого паводку.
	 старости, директор КП «Екокомунсервіс», старости
	До 20.03.2025
	

	9.
	У разі потреби провести обстеження території, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та направити обласні комісії з питань ТЕБ та НС обґрунтовані матеріали щодо завданих підприємствам, установам та організаціям, а також населенню збитків, з визначенням джерел фінансування відновлювальних робіт.
	селищний голова,  старости, начальник фінансового відділу виконкому селищної ради
	В тижневий термін після проходження повені
	


